ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

В связи с выделением этапов строительства с разными сроками ввода этапов в эксплуатацию (I этап – блок-секция «Б», II этап – блок-секция «А») и изменением технико-экономических показателей строящегося объекта капитального строительства «Жилые дома переменной этажности на пересечении ул.Алексеевская, ул.Добряковская и ул.Наумовская в Кировском районе г.Саратова. Блок-секции А, Б. Корректировка» ЖСК «Оптимист-2000» вносятся изменения в ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ по строительству двух  жилых  домов переменной этажности , блок секции А, Б  на пересечении ул. Алексеевская,  ул. Наумовская, ул. Рябиновская и ул. Добряковская в Кировском районе г. Саратова от 17.01.2011 года о нижеследующем:

В разделе 2. «Информация о проекте строительстве» п. 2.1. «Цель проекта строительства, этапы и сроки его реализации» читать в следующей редакции: «Наименование объекта капитального строительства: «Жилые дома переменной этажности на пересечении ул.Алексеевская, ул.Добряковская и ул.Наумовская в Кировском районе г.Саратова. Блок-секции А, Б». Проектом предусмотрено выделение этапов строительства объекта с разными сроками ввода этапов в эксплуатацию: I этап строительства – блок-секция «Б» - начало строительства I квартал 2011 года - окончание строительства IV квартал 2014 года; II этап строительства – блок-секция «А» - начало строительства III квартал 2013 года - окончание строительства IV квартал 2015 года». П.2.2. «Результаты государственной экспертизы проектной документации» читать в следующей редакции: «Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий №64-1-4-0236-10 выдано ГАУ «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве» исх.№ 236 от 09.12.2010 г. Положительное заключение негосударственной экспертизы корректировки проектной документации №64-1-2-0041-14 выдано ГАУ «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве» исх.№ 041-н от 08.05.2014 г.» П.2.3. «Разрешение на строительство» читать в следующей редакции: «Разрешение на строительство № RU 64304000-143 выдано Администрацией муниципального образования «Город Саратов» «13» августа 2014г. Разрешение на строительство № RU 64304000-144 выдано Администрацией муниципального образования «Город Саратов» «13» августа 2014г.»

В П. 2.7. «Местоположение строящегося объекта, его описание» вместо слов «На кровле здания над чердачным помещением жилого дома блок-секции «А» запроектирована крышная котельная с выходом непосредственно на кровлю. Жилая часть дома включает в себя одно-, двух- и трехкомнатные квартиры в блок-секции «А», одно- и двухкомнатные квартиры в блок-секции «Б» читать: «Корректировкой проекта предусматривается перенос крышной котельной с блок-секции «А» на блок-секцию «Б», вызванный необходимостью первоочередного ввода в эксплуатацию блок-секции «Б». Крышная котельная запроектирована в центральной части кровли блок-секции «Б». Жилая часть дома включает в себя одно-, двух- и трехкомнатные квартиры в блок-секции «А», одно- и двухкомнатные квартиры в блок-секции «Б». Корректировкой проекта предусмотрена перепланировка в блок-секции «А» 3-х комнатных квартир в однокомнатные квартиры (перепланировка одной 3-х комнатной квартиры в две 1-но комнатные квартиры со 2-го по 11-ый этажи)». П. 2.8. «Количество в составе строящегося объекта самостоятельных частей» читать в следующей редакции: «I этап строительства – блок-секция «Б»: Всего квартир -145, в том числе: однокомнатных – 109; двухкомнатных – 36. На 1-ом этаже – одна однокомнатная квартира площадью 40,07 (43,09) кв.м. Типовые 2-19 этажи блок-секции «Б» имеют следующий набор квартир: 2-1-1-1-1-1-1-2. Однокомнатные квартиры на 2-19 этажах имеют следующие площади: 41.43 (45.01) кв.м – в количестве 10; 41.42 (52.18) кв.м – в количестве 8; 40.15 (43.05) кв.м – в количестве 18; 39.92 (42.82) кв.м – в количестве 18; 40.18 (43.08) кв.м – в количестве 18; 40.21 (43.11) кв.м – в количестве 18; 41.30 (44.88) кв.м – в количестве 18. Двухкомнатные квартиры на 2-19 этажах имеют следующие площади: 57,67 (60,11) кв.м. - в количестве 18; 51,06 (53,50) кв.м. - в количестве 18. Общая площадь квартир – 6860,53 кв.м; площадь квартир (без учета площади лоджий) – 6374,55 кв.м. II этап строительства – блок-секция «А»: Всего квартир: 119, в том числе: однокомнатных - 39; двухкомнатных – 72; трехкомнатных -8. На 1-ом этаже – одна однокомнатная квартира площадью 39,97 (42,99) кв.м. Типовые 2-11 этажи блок-секции "А" имеют следующий набор квартир: 2-2-2-1-1-1-2. Типовые 12-19 этажи блок-секции «А» имеют следующий набор квартир: 2-2-2-1-3-2. Однокомнатные квартиры на 2-11 этажах имеют следующие площади: 39,99 (42,89) кв.м - в количестве 18; 39,97 (42,87) кв.м. - в количестве 10; 44,02 (47,6) кв.м. – в количестве 10. Двухкомнатные квартиры на 2-19 этажах имеют следующие площади: 57,67 (60,11) кв.м. - в количестве 18; 63,45 (69,93) кв.м. - в количестве 18; 61,22 (64,12) кв.м. - в количестве 18; 51,06 (53,50) кв.м. - в количестве 18. Трехкомнатные на 12-19 этажах имеют следующие площади: 88,19 (101,85) кв.м. - в количестве 8. Общая площадь квартир –6992,39 кв.м.; площадь квартир (без учета лоджий)– 6 506,41 кв.м. (Примечание: Площади квартир указаны без учета площадей лоджий. В скобках указаны площади квартир с учетом площадей лоджий)

П. 2.11. «Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося объекта» читать в следующей редакции: В связи с выделением этапов строительства с разными сроками ввода этапов в эксплуатацию предполагаемый срок получения разрешений на ввод в эксплуатацию I этапа – блок-секции «Б» - IV квартал 2014 года; II этапа – блок-секции «А» - IV квартал 2015 года.

Председатель

ЖСК «Оптимист-2000»                               			В.И. Белич

«13» августа 2014 года